

Závěrečná zpráva

2. etapa projektu

Obsah

[1. Údaje o etapě 1](#_Toc438937862)

[1.1 Identifikace 1](#_Toc438937863)

[1.2 Popis průběhu etapy 2](#_Toc438937864)

[2. Vyhodnocení dílčích úkolů 3](#_Toc438937865)

[2.1 BPMN Diagramy 3](#_Toc438937866)

[2.2 Konzistenční tabulka 3](#_Toc438937867)

# Údaje o etapě

## Identifikace

Název etapy: **Detailní analýza**

Pořadové číslo / celkový počet etap**: 2/2**

* Datum skutečného zahájení etapy: 1. 12. 15
* Datum plánovaného zahájení etapy: 3. 11. 15
* Datum skutečného ukončení etapy: 22. 12. 15
* Datum plánovaného ukončení etapy: 8. 12. 15
* Stav etapy: **Ukončena**
* Bude dodržen harmonogram: **NE**

## Popis průběhu etapy

Během etapy detailní analýzy byly odstraňovány nekonzistence v jednotlivých procesních diagramech a blíže popisovány klíčové procesy. Výsledkem je vyplněná konzistenční tabulka zaručující správnou provázanost procesů ve firmě. Pro klíčové procesy byly vytvořeny podrobné diagramy. Etapa začínala se značnou časovou ztrátou, které se bohužel nepodařilo snížit a celý projekt tak nabral dva týdny zpoždění.

# Vyhodnocení dílčích úkolů

## BPMN Diagramy

*Úplnost výstupu*

Pomocí BPMN diagramů byly detailněji popsány tyto klíčové procesy:

* 1 - Pronájem nabíjecího zařízení
* 2 - Pronájem reklamní́ plochy
* 3 - Správa uživatelského učtu
* 4 - Založení stanoviště̌
* 5 - Údržba majetku

*Kvalita výstupu*

Diagramy jsou obsáhlejší než u podpůrných procesů a jejich interpretace umožňuje snadněji nastavit systém a lépe porozumět jeho detailům.

## Konzistenční tabulka

*Úplnost výstupu*

Do tabulky byly dosazeny všechny klíčové procesy probíhající ve firmě a následně došlo k jejich úpravám, tak aby byly vzájemně konzistentní. Doplněny byly všechny políčka tabulky, kde to bylo umožněno existencí daných elementů procesů.

*Kvalita výstupu*

Výsledná tabulka jasně spojuje jednotlivé prvky různých diagramů firemních procesů a eliminuje tak existenci nevhodně namodelovaných procesů. Díky tomu je zajištěna vysoká procesní kvalita.