Plán projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu | nabij.to | | | |
| Identifikace projektu | | 4IT415\_ZS1516\_nabijto | Datum vypracování: | 13.10.2015 |
| Termín zahájení projektu | | 13.10.2015 | Pracovník pověřený vypracováním: | Martin Knapovský |
| Termín ukončení projektu | | 15.12.2015 | Vedoucí projektu | Martin Knapovský |

# Struktura plánů projektu

## Plán všech výstupů projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název a popis výstupu** | **Deadline výstupu** | **Odkaz na specifikaci akceptačních kritérií** | **Odpovědná osoba za výstup** |
| 1 | Podnikatelský záměr | 13.10.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 2 | Zakládací listina | 13.10.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 3 | Projektový plán | 13.10.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 4 | Dokumentace použití metody BSP (Business System Planning): jednotlivé vytvořené tabulky, informační kříž, komentář k výsledkům | 20.10.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 5 | Specifikace procesů (GPD) | 27.10.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 6 | Globální funkční model (DFD) | 27.10.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 7 | Globální objektový model (CD) | 1.11.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 8 | Use Case Diagramy (UCD) | 1.11.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 9 | Další postup projektu: výběr subsystému k detailní analýze (odůvodněně na základě výsledku GA), upřesněný plán další etapy, změny k provedení oproti původnímu plánu (složení týmů, rozdělení práce…) | 5.11.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 10 | Detailní objektový model vybraného subsystému | 27.11.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 11 | Detailní funkční model vybraného subsystému | 27.11.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |
| 12 | Detailní procesní model vybraného subsystému | 27.11.2015 | 00\_Zakládací\_listina.pdf | Vedoucí projektu |

## Plán etap

Viz 00\_Plán\_projektu.mpp